PRESENTACION

La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos prácticos de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel de Perfil, así como un conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados como referencia por los Gobiernos Locales.

Este conjunto de casos prácticos elaborado por la empresa consultora INVESTA PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía han sido revisados técnicamente por el equipo especialista del Ministerio de Economía y Finanzas.

Como parte de estos casos prácticos, este documento presenta un PERFIL DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR, el cual fue elaborado sobre la base de las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Además, se adjunta una plantilla de información, que busca explicar cada punto del caso práctico desarrollado.

Cabe señalar que estos casos complementan el marco conceptual que se encuentra en las Guías Metodológicas - publicadas por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente página).

Este esfuerzo conjunto entre el sector público, Ministerio de Economía y Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, esperamos se convierta en una herramienta útil y dinámica de apoyo a la gestión de los Gobiernos Locales y contribuya así al desarrollo sostenido de las comunidades del Perú.

Material para la Capacitación a Gobiernos Locales: Guías y Casos Prácticos

INDICE

CASO PRACTICO

# I. ASPECTOS GENERALES	5

1.1 Nombre del Proyecto	6

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora	6

1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas	6

1.4 Marco de Referencia	7

# II. IDENTIFICACIÓN	9

  - Diagnóstico de la Situación Actual	10

  - Definición del Problema y sus causas	17

  - Objetivo del Proyecto	20

  - Análisis de Medios Fundamentales	22

  - Alternativas de Solución	23

  - Plan de Desarrollo Agrícola	25

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	36

  - Horizonte del Proyecto	37

  - Análisis de la Demanda	38

  - Análisis de la Oferta	42

  - Balance Oferta-Demanda	44

  - Costos a precios de mercado	44

  - Beneficios a precios de mercado	52

  - Evaluación Económica	55

  - Evaluación Social	58

  - Análisis de Sensibilidad	59

  - Análisis de Sostenibilidad	60

  - Análisis de Impacto Ambiental	61

  - Elección Y Priorización de alternativas	64

  - Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada	65

IV. CONCLUSIONES	66

  - Conclusiones y Recomendaciones	67

4.2 Anexos	67

PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO

# I. INTRODUCCION	 69

# II. ASPECTOS GENERALES	 71

# III. IDENTIFICACIÓN	 73

# IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	81

# V. CONCLUSIONES	93

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1 	NOMBRE DEL PROYECTO

“Construcción Irrigación Yanacocha - Huamanguilla”.

| Ubicación |  |
| --- | --- |
| Departamento /Región: | Ayacucho |
| Provincia: | Huanta |
| Distrito: | Huamanguilla |
| Localidad: | Yanacocha |
| Región Geográfica: | Costa () Sierra (x) Selva () |
| Altitud: | 3,500 a 4,500 m.s.n.m. |

- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

| Unidad Formuladora: | Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) |
| --- | --- |
| Sector | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento |
| Pliego | Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) |
| Teléfono | 066-812981 anexo 121 |
| Dirección | Urb. Mariscal Cáceres Mz R Lote 18 Ayacucho. |
| Persona Responsable | lng. Justo Alanya Quispe |
| Cargo | Director Ejecutivo de proyectos |
| Correo electrónico: | pescsopp@inade.gob.pe |
| Unidad Ejecutora: | Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) |
| Sector | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento |
| Pliego | Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) |
| Teléfono | 066-812981 anexo 121 |
| Dirección | Urb. Mariscal Cáceres Mz R Lote 18 Ayacucho. |

  - PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Debido a la falta de trabajo y a la baja producción agrícola anual, las autoridades locales y pobladores del distrito buscaron intensificar la producción agrícola con la instalación de un sistema integral de riego que les permitiese asegurar la irrigación de sus campos de cultivo. Así, y dadas las condiciones favorables que la cuenca de embalse de la laguna Yanacocha presenta para el represamiento del recurso hídrico en los meses de lluvia; surgió la idea del Proyecto “Irrigación Yanacocha Huamanguilla”

En la mesa de concertación, conformada por los beneficiarios y autoridades locales y regionales, se consideró como priorizable la ejecución de este proyecto. Para ello, autoridades representantes del ATDR Ayacucho, la Municipalidad distrital de Huamanguilla y los propios beneficiarios firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica su participación en el proyecto. Una copia de estas cartas se encuentra anexada en el presente documento.

  - MARCO DE REFERENCIA

1.4.1	Antecedentes del Proyecto

Por la década de los 80’s la ex COREA (Corporación de Fomento Ayacucho) dentro de su plan de desarrollo agrícola para el departamento de Ayacucho, concibió el Proyecto de Irrigación Huamanguilla destinado a ampliar la frontera agrícola del distrito del mismo nombre, mediante la utilización de las aguas de la laguna Yanacocha ubicadas en las nacientes de la citada quebrada.

Por esta época se desarrollaron algunos trabajos básicos de campo y gabinete con los cuales pudo ser posible obtener un estudio de factibilidad sobre cuya base se pudieron desarrollar algunos predimensionamientos de las obras involucradas con los cuales se lograron iniciar algunos trabajos de obra referidos básicamente a la construcción del dentellón del cuerpo de la presa involucrada. Sin embargo; el estudio no tuvo el carácter de definitivo y quedo postergada la construcción hasta la fase definitiva del mismo.

Ya en el año de 1996, personal técnico del Proyecto Especial Río Cachi (PERC) vuelve a desarrollar y complementar los trabajos básicos destinados principalmente a obtener información de campo que permita dimensionar a nivel definitivo la estructura principal dentro del esquema hidráulico concebido que la constituye la Presa Yanacocha. Los trabajos de campo fueron regularmente terminados, quedaron inconclusas aquellas labores de gabinete, para finalmente ser terminadas con Apoyo de la Municipalidad del Distrito de Huamanguilla; la cual, en el segundo trimestre del año de 1997 presenta el Concejo Transitorio de Administración Regional “Los Libertadores Wari” un Expediente Técnico de la Presa Yanacocha con la finalidad que se proceda al construcción de dicha obra acorde a la programación anual del organismo estatal del año de 1997, en donde se considera la ejecución de dicha obra.

El Expediente Técnico antes citado fue sometido a un análisis riguroso por un especialista contratado por el CTAR “Libertadores Wari” que finalmente recomienda que ciertos aspectos del estudio sean ampliados, corregidos y llevados al nivel de detalle suficiente como para poder justificar la inversión de la obra programada.

Es así que el CTAR “Libertadores Wari” en el mes de junio de 1997 toma los servicios de un consultor Hidráulico con lo que se permitió demostrar la factibilidad técnica.

1.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, como órgano desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), tiene corno misión la promoción y ejecución de programas y proyectos de infraestructura económica, social con participación de los sectores públicos, autoridades locales y beneficiarios, orientados a mejorar el nivel de la población.

El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los lineamientos de operación del Proyecto Especial Sierra Centro Sur (unidad ejecutora).

El PESCS tiene por finalidad promover y ejecutar planes y proyectos de desarrollo integral, en la búsqueda de la equidad e integración social y el pleno desarrollo de la persona, en el área rural de la zona sierra centro del país, revirtiendo su marginación a través de acceso a mejores niveles de vida.

Entre los OBJETIVOS de PESCS están:

• Aprovechar la oportunidad que ofrecen los recursos naturales en zonas de pobreza que permita su desarrollo auto sostenido, mediante la ejecución de proyectos integrales.

• Fortalecer la actitud de los beneficiarios implementándolos con la capacidad técnica necesaria para su desarrollo socioeconómico.

• Fortalecer y consolidar la gestión institucional para liderar en la ejecución de proyectos integrales de desarrollo.

MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad los cultivos sólo producen en una sola campaña, con bajos rendimientos debido a la falta de agua y la baja aplicación de los fertilizantes; de la misma forma existen terrenos con disponibilidad agrícolas que no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de riego para culminar la campaña agrícola.

El riego actualmente es por secano (agua de precipitación) por lo cual se produce una sola campaña al año y con rendimientos de los cultivos deficientes.

2.1.1 Ubicación del Proyecto

Coordenadas UTM 		: 	8566.75 Km N

592.83 Km E

Altitud de la Bocatoma	: 	3825 m.s.n.m.

Se adjunta como anexo ubicación en Carta Nacional.

2.1.2 Vías de Comunicación

El área en estudio es accesible desde el distrito de Ayacucho vía la carretera principal Ayacucho-Huanta. Partiendo desde Ayacucho y utilizando el tramo de carretera asfaltada antes citada en el Km. 28 se desvía hacía una carretera afirmada, mediante la cual y luego de 10.4 Km. de recorrido, se llega hasta el distrito de Huamanguilla. Desde este último punto y utilizando una trocha carrozable de aproximadamente 18.6 Km. se llega finalmente hasta la laguna Yanacocha. En total, partiendo desde Ayacucho se efectúa un recorrido de aproximadamente 57 Km. con un tiempo estimado de viaje en camioneta de 1.5 horas.

2.1.3 Área de influencia

En el área de influencia del PIP se ha considerado las comunidades, las obras de infraestructura, la fuente de agua, las tierras en producción actual y las tierras con posibilidades de incorporar al riego, las cuales se han demarcado en la carta nacional.

Los suelos agrícolas del Proyecto Irrigación Huamanguilla se encuentran ubicados en los alrededores del distrito del mismo nombre, hacia la margen izquierda de la quebrada de Ayahuarcuna y sobre la margen derecha de la quebrada Lluncuna entre las cotas de 3,000 a 3,500 m.s.n.m.

2.1.4 Área Afectada

El área afectada corresponde al distrito de Huamanguilla, el cual se divide en dos sectores que son: el Sector Chinchaysuyo y el Sector Anta, los mismos que a su vez se subdividen en 12 y 7 subsectores, respectivamente.

Según el III Censo Nacional Agropecuario (III CNA) de 1993 realizado por el INEI, el distrito de Huamanguilla posee una superficie total de 7,031.67 ha, distribuidas en 2,174.62 ha de superficie agrícola y 4,857.05 ha de superficie no agrícola. El Cuadro Nº 02 presenta un resumen de esta información.

#### Cuadro Nº 02

El área afectada por el problema tiene una superficie agrícola potencial de 1295 ha. De esta cantidad, según el Padrón de Usuarios de Riego (PUR) Chínchaysuyo-Huamanguilla, son 820.91 ha las que se encuentran debidamente registradas, cuadro Nº 03.

Cuadro Nº 03

Con el fin de determinar el actual número de hectáreas instaladas en el área afectada por el problema se procedió a hacer un reparto proporcional de la superficie instalada registrada en la Campaña Agrícola 2001-2002 del distrito de Huamanguilla sobre los sectores Chinchaysuyo y Anta. De esta manera se obtuvo la superficie instalada en la campaña agrícola 2001 -2002 del Sector Chinchaysuyo, cuadro Nº 04.

Cuadro Nº 04

En este cuadro se observa que en los meses de diciembre se tiene la mayor cantidad de hectáreas instaladas y que su número es menor a las 820.91 hectáreas registradas en el PUR Chinchaysuyo-Huamanguilla.

2.1.5 Población afectada

El área afectada por el problema posee un total de 3,535 habitantes agrupados en 1,358 familias.

El distrito de Huamanguilla es una zona que se encuentra en extrema pobreza con un bajo nivel de vida. La insuficiente disponibilidad del recurso hídrico reduce las posibilidades de que los pobladores incrementen su producción agrícola y pecuaria, sujetándola principalmente al régimen pluviométrico. El 85% de la población esta constituida básicamente por agricultores y ganaderos y el 15 % restante se dedica a otras actividades. El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/. 210.00 nuevos soles.

La población rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayoría son para autoconsumo. El excedente de la producción agrícola que comercializan es mínimo por lo que se ven obligados a complementar su economía con otras labores. Los centros de comercialización más importantes se encuentran en las provincias de Huanta y Huamanga, siendo los principales mercados de acopio Mcdo. Nerí García, Mcdo. Maravillas, Mcdo. local de Huanta y Mcdo. Santa Rosa.

La organización socio-cultural de la población se basa en principios ancestrales. En la producción agrícola predomina la aplicación de técnicas tradicionales.

La población afectada directamente lo constituyen los productores agrícolas de la localidad de Huamanguilla, para determinar la población y zona afectada se ha considerado tomar como radio de influencia, lo siguiente: el eje del trazo de los canales existentes que van a ser beneficiados con la construcción de la infraestructura planteada.

2.1.6 Gravedad del Problema

En los valles de la zona de influencia, la población se dedica en su mayoría a la agricultura, produce en una sola campaña, en los meses de octubre – marzo; y está desocupada en los meses de abril - setiembre, por lo que la población migra. Por otro lado los rendimientos de los cultivos son muy bajos debido a la falta de agua y también por que a la fecha existen terrenos sin explotar.

2.1.7 Características socio económicas y culturales

Actividad principal de la población

El distrito de Huamanguilla se caracteriza por tener una economía de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo el maíz amiláceo, papa de diversas variedades, habas, arvejas, hortalizas y cereales.

La zona en estudio es apta para el desarrollo agrícola y pecuario. ONGs tales como TADEPA, PRISMA y otras vienen incursionando en cultivos como a) Floricultura: rosas. gladiolos, claveles y ghipsofila, b) Plantas aromáticas: menta, orégano, anís, huawillay, sabia, c) Frutales caducifolios: manzanas, duraznos, níspero de palo, arrayán, d) Tubérculos: papa (semillero, consumo e industria) de variedades peruanita, canchán, inia, capiro, así mismo el olluco, mashua, oca, e) Cereales: cebada, trigo, linaza, maíz amiláceo, f) Leguminosas: haba (Amarillo y verde pacae), arveja, tarwi blanco y quinua (amarilla real, blanca y rosada de Junín) y g) Hortalizas: cebolla, ajo, zanahoria, coliflor, col y otros.

La ganadería se practica de manera incipiente, predominando la crianza de ganado vacuno y ovino. En lo que respecta a las expectativas en la ganadería existe un gran deseo de la población por potenciar y mejorar la incipiente crianza de animales menores tales como el cuy, conejo y aves de corral y de animales mayores tales como el ganado vacuno, ovino, caprino y camélido.

Salud

El distrito de Huamanguilla cuenta con tres puestos de salud, de los cuales dos son postas médicas (Quiturara e Ichupata) y el tercero un centro de salud (Huamanguilla). En el Diagrama siguiente se muestra el organigrama estructural del sector salud.

Según los datos registrados por estos puestos de salud, se encontró que en el año 2002, las principales causas de morbilidad fueron las enfermedades del sistema digestivo, respiratorio, genito urinarias, entre otras y de mortalidad fueron la obstrucción intestinal, insuficiencia cardiaca, ACV isquémico, bronco neumonía, entre otras, tal como se muestra en los cuadros siguientes.

Cuadro Nº 05

Cuadro Nº 06

Educación

La condición de extrema pobreza que existe en Huamanguilla obliga a los niños a iniciar labores de campo desde muy temprana edad, viéndose obligados en muchos casos a abandonar la escuela. Los niños realizan trabajos de campo a partir de los 8 a 9 años de edad y a los 15 se están desempeñando ya como peones, inician las labores de campo a tempranas horas de la mañana.

Dentro del centro poblado del distrito de Huamanguilla existen un colegio y dos centros educativos, los cuales son:

a. Colegio “San Juan de la Frontera”, alumnado: mixto, matriculados: 700 alumnos.

b. EEP ‘San Antonio”, alumnado: mixto, matriculados: 380 alumnos.

c. EEP “Nuestra Sra. del Carmen”, alumnado: mixto, matriculados: 395 alumnos.

Dentro de la zona rural del distrito de Huamanguilla existen seis centros educativos, los cuales son:

- EEP “Acilahuasi’, hasta tercer año de primaria, matriculados: 35 alumnos.

- EEP “Yanapampa”, hasta sexto grado de primaria, matriculados: 120 alumnos.

- EEP “Samborcancha’, hasta tercer grado de primaria, matriculados: 28 alumnos.

- EEP ‘Quiturara’, hasta sexto grado de primaria, matriculados: 180 alumnos.

- EEP “Chilcaccasa”, hasta quinto grado de primaria, matriculados: 80 alumnos.

- EEP Ccochacchin”, hasta tercer grado de primaria, matriculados: 60 alumnos.

2.1.8 Intentos de soluciones anteriores

El proyecto cuenta con estudios a diferentes niveles de formulación que datan desde el año 1986. Inicialmente, los estudios de la Irrigación Yanacocha Huamanguilla fueron llevados a cabo por la Corporación de Desarrollo del Departamento de Ayacucho (COREA), la que luego de iniciar con los trabajos preliminares de ejecución de la presa, los tuvo que paralizar debido a la ausencia de un estudio técnico definitivo que garantizase la ejecución de la misma y a los problemas de violencia socio-política que ejercía el terrorismo sobre la ciudad de Ayacucho. En la década del 90, el Proyecto Especial Río Cachi toma interés en los estudios de la presa, iniciando diferentes trabajos de evaluación de campo y estudios referidos a la geología, geotecnia, hidrología, agrología, evaluación de canteras y trabajos de topografía, los que por razones presupuéstales no se concluyeron.

Posteriormente, en el año 1997 cuando la violencia socio-política estaba disminuida, la Municipalidad de Huamanguilla en su afán de ver culminado este ansiado proyecto decidió continuar con los estudios a nivel de Pre-Factibilidad, sin llegar a la Factibilidad de los estudios de Geotecnia. Para ello contó con los servicios profesionales del ingeniero civil, quien estuvo a cargo de la formulación.

En ese estudio se identificaron dos posibles ejes de presa, ubicadas una a 50 y otra a 240 m aguas abajo del punto de desagüe de la laguna, se estableció que, según la evaluación de los datos geotécnicos a nivel de Pre-Factibilidad, la segunda opción era la que presentaba las mejores condiciones técnicas. Por esto último, el Expediente Técnico a nivel de Pre-Factibilidad (de 04 tomos) se centró en dicha alternativa.

Durante el año 1998 el CTAR Ayacucho, en convenio con el CISMID, continuó con los estudios de geología y geotecnia sin llegar al nivel definitivo o de Factibilidad, tan solo complementaron y verificaron la información que el Municipio de Huamanguilla tenía, y concluyeron que el eje de presa ubicado a 240 m aguas abajo del punto de desagüe de la laguna era efectivamente la mejor opción. Por este motivo, los estudios geológicos y geotécnicos se incidieron sobre este eje, pero a nivel superficial, y quedó pendiente determinar el basamento rocoso. De acuerdo con este estudio, la presa en tierra tendría una altura de 14 m, una longitud de eje de 212 m y un ancho de corona de 6 m.

Finalmente, en su deseo de ver culminada esta obra, los pobladores del distrito solicitaron al PESCS que considere dentro de su presupuesto 2001 la ejecución de este proyecto. El PESCS ha evaluado los documentos con que cuenta este proyecto, y ha llegando a la conclusión de considerar dentro de su presupuesto la formulación de:

a) Estudio de la Presa Yanacocha a nivel de Pre-Factibilidad,

b) Proyecto Irrigación Yanacocha-Huamanguilla,

c) Proyectos Productivos Alternativos a nivel de Perfil.

2.1.9 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema

Posibilidades

• El área definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los usuarios, pues presenta un potencial agrícola favorable para promover la agricultura intensiva y diversificada bajo riego.

• Se cuenta con adecuadas vías de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con conocimiento en las técnicas de construcción y profesionales en ingeniería calificados para la construcción, monitoreo y la supervisión de obras y programación de talleres de capacitación.

• Disponibilidad de recurso hídrico permanente que viene a ser:

a) Tramo de la cuenca Ayahuarcuna correspondiente al embalse de la presa, área 3.9 km2.

b) Tramo de la cuenca Ayahuarcuna comprendido entre el punto de descarga de la presa hasta el punto de ubicación de la bocatoma, área de 335 km2 (longitud del cause natural del riachuelo Ayahuarcuna =2.5 Km.)

c) Sub cuenca adyacente a la laguna Yanacocha (Cerro Muyurina el escurrimiento de esta sub cuenca se desviará hacia el embalse de la presa vía un canal de tierra de 2.1 Km. de longitud, el escurrimiento utilizable se estima en 70 % del total, área de 0.96 km2)

• Existencia de lineamientos de política del Gobierno para el desarrollo agrario, apoyo a los pequeños y micro empresarios agrarios con créditos, asistencia técnica y apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la comercialización de sus productos en el mercado nacional e internacional.

• Existencia del interés y compromiso de los beneficiarios de participar activamente con aporte comunal durante el proceso de ejecución de la obra y su mantenimiento y/o conservación, a través del Comité de Regantes reconocido por la Administración Técnica del distrito de Riego correspondiente.

• Existencia de condiciones favorables de clima, topografía del terreno y otros para la aplicación de tecnología apropiada en cuanto se refiere a manejo del recurso agua-suelo-planta, con fines de mejorar la producción y la productividad.

Limitaciones

En la implementación y ejecución del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones:

• La no concretización de la Irrigación Yanacocha Huamanguilla para la ampliación de la frontera agrícola.

• La población se mantiene en un nivel muy por debajo del estándar de vida apropiado.

• La presencia de fenómenos naturales (precipitaciones pluviales).

• Factores externos en la política económica.

2.2	DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. 	PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

“BAJA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”

La situación actual presentada en el diagnóstico ha permitido definir como problema central la baja producción agrícola del Sector Chinchaysuyo del distrito de Huamanguilla.

  - ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Problema Hídrico:

Las principales causas de la baja productividad agrícola es la falta de riego en las últimas etapas de la campaña agrícola. La temporalidad de las precipitaciones ocasiona que el cultivo no cuente con el riego (por secano) y ocasiona el stress hídrico afectando el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una disminución de la producción agrícola.

La insuficiente disponibilidad de recurso hídrico es una de las principales causas de que los cultivos presenten un bajo rendimiento en el sector Chinchaysuyo. A pesar de que actualmente existe un represamiento artesanal de la laguna Yanacocha, no es lo suficiente para garantizar el riego de las 820.91 Ha registradas en el PUR Chinchaysuyo Huamanguilla. Este represamiento representa constantes pérdidas por infiltración por lo que regularmente los doce comités de regantes se organizan para darle mantenimiento mediante técnicas tradicionales. El embalse se incrementa entre los meses de noviembre a marzo, en épocas de lluvia.

En épocas de estiaje la superficie agrícola de la zona baja del sector de Chinchaysuyo no es cultivada debido a la falta de agua para riego.

Problema Agrícola:

Las condiciones climáticas de la superficie beneficiada varían según su posición altitudinal, la misma que oscila entre los 3000 y 3500 m.s.n.m. Los principales productos agrícolas cultivados bajos estas condiciones climáticas son el maíz amiláceo, papa (de diversas variedades), cebada grano, trigo, alfalfa, hortalizas y cereales.

Según la OIA-MINAG Ayacucho, los rendimientos obtenidos en la campaña agrícola del 2001-2002 del distrito de Huamanguilla fueron:

Cuadro Nº 08

Durante los tres primeros años de operación se espera que el rendimiento de estos cultivos se incremente en un 26.62 % anual. Este porcentaje ha sido obtenido como resultado de las entrevistas realizadas con ingenieros especialistas en producción agrícola de la OIA MINAG Y la OAPA PRONAMACHCS, ambas con sede en Ayacucho (la documentación de esta información se encuentra en los anexos)

Las causas de estos problemas se mencionan a continuación:

• El problema se acentúa debido a la escasa disponibilidad del agua para riego, en la superficie definida para el presente proyecto, que no permite lograr un aprovechamiento adecuado de los terrenos de cultivo. Este hecho constituye uno de los principales factores de la poca producción agrícola.

• La poca disponibilidad del agua, debido a la falta de una infraestructura de riego, genera en la agricultura una baja producción y baja calidad de los cultivos, se asocia a este problema con la falta de técnicas de riego, falta de créditos para el uso de semillas mejoradas, etc.

• Ineficiencia en la gestión de agua para riego.

• Empleo de insumos inadecuados para la producción agrícola (semilla certificada, fertilizantes, maquinaria agrícola, etc.).

• Baja fertilidad natural del suelo.

• Desconocimiento de innovaciones tecnológicas.

- ANÁLISIS DE EFECTOS

Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos:

a) Sector agrícola regional sub desarrollada.

b) Baja producción agrícola y pecuaria.

c) Existencia de Tierras agrícolas sin explotar.

d) La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin manejo empresarial).

e) Vulnerabilidad alimentaria del distrito de Huamanguilla.

f) La migración de la población joven hacia las ciudades como oportunidad de desarrollo.

g) Abandono de la actividad agropecuaria, para dedicarse a otras actividades tales como el comercio.

EFECTO FINAL

La Baja producción agrícola es consecuencia de la falta de agua, la que a su vez, influye en la existencia de tierras agrícolas sin explotar que contribuye al retraso socio económico del distrito de Huamanguilla.

A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

.

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea esta orientado al “INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”

  - ANALISIS DE MEDIOS

Análisis de medios de primer nivel y medios fundamentales

• Adecuada oferta de agua para riego.

• Adecuada disponibilidad de agua para riego.

• Gestión eficiente del agua para riego.

• Empleo de insumos adecuados para la producción agrícola.

• Incremento de la fertilidad del suelo.

• Existencia de infraestructura de Riego.

• Adecuados niveles de aplicación de Agua.

• Programa de asistencia técnica adecuada.

Móvil de las Alternativas

  - ANALISIS DE FINES

FIN ÚLTIMO

De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último: “El Desarrollo Socio - Económico del Distrito de Huamanguilla”.

El buen funcionamiento, administración y mantenimiento del sistema de riego deberá ser acompañado de una etapa de consolidación en la cual se organicen, de la forma más adecuada, una capacitación en la gestión del agua y utilización de insumos agrícolas para una mejor productividad.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Planteamiento de las Acciones

Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a través de las alternativas, lo siguiente:

• Para el medio fundamental “Adecuada Oferta de Agua” la acción correspondiente es la construcción de obras de almacenamiento (represa), captaciones y la construcción de sistemas de conducción y distribución. Como también la administración y mantenimiento de las obras.

• Para el medio fundamental “Empleo de Insumos Adecuados Para la Producción Agrícola” la acción correspondiente es crear un programa de capacitación y asistencia técnica.

• Para el medio fundamental “Adecuada Utilización de Fertilizantes” la acción correspondiente es la transferencia de tecnología, introducción de semillas mejoradas.

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solución, las cuales incluyen, además de la construcción de un Sistema Integral de Riego (almacenamiento y distribución), un paquete integral de cursos de capacitación y asistencia técnica, el mismo que se detalla a continuación.

- Alternativa 1

Esquema Propuesto

El Proyecto consiste en el embalse de 2.2 MMC utilizando el 100% del escurrimiento de la cuenca directa 3.27 km2) y 70% de la cuenca adyacente más cercana (2.2 Km2).

El Rendimiento de la cuenca directa es de 460,000 rn3/Km2 de cuenca. Para la cuenca anexa resulta 322,000 rn3/km2 de cuenca.

Para el manejo del embalse se considera utilizarlo como un reservorio nocturno, para lo cual la toma se diseñará con capacidad suficiente para su desagüe 12 horas/día, en lugar de 24 hrs/día.

Se considera esta opción, teniendo en cuenta que el agua recorrerá poco tiempo hasta el área de riego y que de duplicar la capacidad de conducción del canal, será menos costoso que la construcción del reservorio nocturno, considerando que el canal atraviesa tierra arcillosa y no requiere revestimiento de concreto.

La bocatoma se ubica a 6 Kms. del embalse y el canal tendrá 7 Kms. De longitud. Por tanto el agua desde la presa hasta mitad del canal hará su recorrido en aproximadamente 3.5 hrs. si se estima una velocidad media de 0.80 m/seg. De esta manera soltando el agua a la 5.00 a.m. se podrá regar de 8.30 de la mañana hasta las 8.30 de la noche. El agua se cerrará igualmente a las 5.00 p.m.

Obras Propuestas

Las obras de regulación propuestas comprenden:

1. Presa de tierra de 15 m. de altura.

2. Vertedor de excedencias para desaguar 15 m3/seg.

3. Toma con capacidad para desaguar 0.60 m3/seg.

4. Mejoramiento del Canal Colector de 2.1Km de longitud, para que tenga capacidad de conducción de 600 lts/seg.

5. Mejoramiento de la trocha de acceso de la localidad de Huamanguilla a la laguna de Yanacocha en una extensión de 18.6 Km.

Con esta alternativa de la regulación de la presa, conjugando con el escurrimiento de la quebrada Ayahuarcuna será posible el riego de 680 Ha que serán utilizadas con una cédula de cultivo de pan llevar, hortalizas y pastos con un coeficiente de utilización de tierras de 1.61.

El eje es adecuado por tener características geotécnicas apropiadas de fundación, para soportar a la presa de tierra diseñada, por lo cual no es necesario plantear ningún tratamiento en la fundación de la presa.

Para el diseño de la toma se ha considerado el uso del embalse como reservorio nocturno, por tanto el caudal de salida normal se ha duplicado y se diseña para 0.600 m3/seg. Se ha tornado esta previsión por la cercanía de la toma del canal que esta solamente a 6 Km. de la presa.

El vertedero de demasías ha sido diseñado para la máxima avenida, con capacidad de desaguar 15 m3/seg.

Para anexar la cuenca adyacente es necesario la construcción de un canal colector de 2.1 Km. de longitud, con capacidad de 0.53 m3/seg.

- Alternativa 2

Para esta alternativa se ha considerado la construcción de una presa de enrocado mediante la realización de las siguientes actividades:

- Dentellón de concreto armado.- En esta actividad se tiene la construcción de un dentellón de concreto armado, como se muestra en el perfil de presa planteado.

- Cuerpo de presa.- Acumulación y/o acopio de roca de canto rodado, carguío y transporte de roca clasificada. Asimismo el tendido y la compactación con el concurso de un tractor de oruga y finalmente el acomodo manual del talud aguas arriba para la colocación de los geosintéticos, como paramento impermeable.

- Impermeabilización Paramento Aguas Arriba.- En este rubro se procede a la colocación del geotextil tipo bidim, seguido de la geomembrana de polietileno de alta densidad, cubierto nuevamente con geotextil de los mismos características del anterior, protegido con material Rip-Rap colocado manualmente.

Las obras de regulación propuestas comprenden:

6. Presa de enrocado y compactado de 15 m. de altura

7. Vertedor de excedencias para desaguar 15 m3/seg.

8. Toma con capacidad para desaguar 0.60 m3/seg.

9. Mejoramiento del Canal Colector de 2.1 Kms. de longitud, para que tenga capacidad de conducción de 600 lts/seg.

10. Mejoramiento de la trocha de acceso de la localidad de Huamanguilla a la laguna de Yanacocha en una extensión de 18.6 Km.

2.6 PLAN DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Para la solución del problema principal que atraviesan los agricultores de las comunidades de Huamanguilla, se ha planteado un plan de desarrollo agrícola que consiste en lo siguiente:

a) Consideraciones Generales para la Formulación del Plan de Desarrollo Agrícola.

Mediante el estudio del uso actual o diagnóstico se han detectado los problemas y limitaciones que afectan a la agricultura en el área del proyecto: estos factores serán necesariamente modificados mediante innovaciones tecnológicas adaptables a la zona a fin de aumentar la producción y productividad como se propone en el presente plan de desarrollo.

Los suelos agrícolas del proyecto Irrigación Yanacocha Huamanguilla se encuentran ubicados en los alrededores del distrito del mismo nombre, hacia la margen izquierda de la quebrada Ayahuarcuna y sobre la margen derecha de la quebrada Lluncuna entre las cotas 3,000 a 3,500 m.s.n.m.

Los suelos agrícolas del proyecto presentan una pendiente media que varia alrededor del 10% al 30%, con una textura franco arcillosa y con características adecuadas para el cultivo principalmente de maíz, trigo, cebada y hortalizas.

Acorde a estudios edafológicos ya efectuados para los suelos agrícolas del distrito de Huamanguilla, se tiene la siguiente información referente a la extensión de suelos con aptitud para el riego, tal como se detalla a continuación:

CLASE DE SUELO			 EXTENSIÓN

II 					120

III 					320

IV 					290

V 					270

De la información anterior se desprende que el sector de riego denominado Huamanguilla, puede incorporar a la agricultura hasta un máximo total de 1,285 Ha.

El presente estudio solamente se trata del desarrollo agrícola debido a que es la actividad más importante y de mayor perspectiva para los agricultores de la zona; su ejecución dependerá de la capacidad de organización y asociación de la necesidad de aprovechar mejor los recursos agua y suelo así como la asistencia técnica y crediticia que propone.

1) Lineamiento para la Formulación del Plan:

Los lineamientos generales del plan son los siguientes:

- El nivel tecnológico será mejorado mediante asistencia técnica adaptada a las condiciones de la zona y las características socio económicas de los beneficiarios del proyecto.

- La programación de las campañas agrícolas se hará en base del uso de una tecnología Media, considerando los cultivos tradicionales adaptados a la zona.

- Se propenderá el uso intensivo de las tierras mediante rotación de cultivos.

- La asistencia crediticia deberá ser oportuna y adecuada.

- No considera modificaciones sustanciales en la actual estructura de tenencia y propiedad de la tierra.

- El criterio social se manifestará en las atenciones de Asistencia Técnica a los beneficiarios y en la coordinación que se efectuará con las distintas instituciones ligadas a los aspectos sociales.

2) Objetivos y Metas para la Formulación del Plan

Objetivos

Dentro de los objetivos considerados se contemplan los factores a nivel regional y local.

Regionalmente, se propiciará una mayor figuración del campesino y sus descendientes en los ámbitos rural, incrementando el comercio entre los diferentes centros productores de la región.

Localmente, se pretende alcanzar un incremento de la producción y de la productividad de los cultivos, lo que conlleva como consecuencia un aumento del ingreso de las familias rurales, mayor distribución de la riqueza y, por ende, una elevación del nivel de vida del agricultor y mayor generación de empleo.

Metas del Plan

- Planear una cédula de cultivo con riego de hasta 1000 Ha.

- Incorporar al sistema de producción bajo riego 650 Ha.

- Incrementar la producción y productividad.

- Incrementar la intensidad de uso de la tierra.

- Generar 5,620 jornales en el año de estabilización del proyecto.

b) Desarrollo del Recurso Tierra

El área total estudiada en el proyecto Huamanguilla, Huamanguilla 1000 Ha (100%) de las cuales tiene aptitud para riego 1,285 Ha. significado el 78% del área bruta.

El plan de desarrollo contempla la incorporación total de estas áreas al riego permanente.

c) Programación de las Áreas de Producción

La finalidad que se persigue con la programación de los cultivos es maximizar los ingresos mediante el uso eficiente del suelo y mejorar la tecnología tradicional hasta lograr una tecnología media. En el cuadro Nº 09 se presenta la programación de las áreas hasta el año de la consolidación (1er. Año), en que se alcanzaría 1000 Ha. Considerando la rotación anual.

Cuadro Nº 09

En el cuadro Nº 09, se muestra el proceso de desarrollo físico del proyecto, la programación de área cultivada e índice del uso del suelo. La rotación de los cultivos se inicia en el primer año de explotación pasando de 510 Ha. de producción anual bajo secano a 1000, respectivamente, lo cual implica incrementar el índice de uso del suelo de 1.30 a 1.61.

1) Plan de Cultivos

Conseguir el aumento de los rendimientos de la producción de los cultivos por considerarse, necesariamente implica cambios tecnológicos, uso racional de los suelos y agua, insumos, inversión de capitales y asistencia técnica.

2) Criterios para la Formular la Cédula de Cultivos

Para establecer la célula de cultivo se han analizado y sopesado convenientemente los siguientes criterios:

- Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener una doble campaña al año y maximizar la producción y productividad.

- Cambios progresivos en la actual estructura de cultivos incorporando el total de áreas explotadas en secano a riego permanente.

- Dar prioridad a los cultivos que se adapten a la zona ya que sus tierras se encuentran ubicadas en las cuotas de 2,400 a 3,000 m.s.n.m.

Al estimar la producción, se tendrá en cuenta incrementos de los rendimientos, como resultados básicamente de la receptividad a la asistencia técnica en la etapa de consolidación.

3) Cédula de los Cultivos Propuestos

El proyecto propone una cédula de cultivo que incluye los siguientes productos agrícolas: Papa, alfalfa, cereales, (trigo, cebada, quinua), ha grano seco, haba grano verde, maíz choclo, y hortalizas (cebolla, zanahoria, nabo, col, lechuga, apio).

En los dos cuadros siguientes, se presentan las cédulas de cultivo con la rotación anual que se programará hasta la vida del proyecto.

Cuadro Nº 10

Cuadro Nº 11

e) Rendimientos Esperados, Costos y Volúmenes de Producción.

1) Rendimientos Esperados

En el Cuadro Nº 12, se consignan los rendimientos esperados para los años de explotación que, según los criterios generales para la formulación del plan de desarrollo, se irán incrementando gradualmente como consecuencia de la transferencia de tecnología, se considera que el primer año de funcionamiento seguirán conduciéndose cultivos tradicionales en secano, los que obtendrán un ligero incremento en sus rendimientos debido a la puesta en marcha del proyecto.

Los valores que se consigna para el año de estabilización son aquellos que se esperan con aplicación de una tecnología media.

Cuadro Nº 12

Los rendimientos con proyecto, están acorde con la información de rendimientos de zonas cercanas de similares características que cuentan con riego. Esta información ha sido refrendada por el director de la agencia agraria del Ministerio de Agricultura, de la zona (documentación que se adjunta como anexo).

2) Costos Unitarios de Producción

Con la finalidad de conocer las posibilidades técnicas y económicas de los diferentes cultivos componentes de la cédula se han elaborado los costos unitarios de producción actualizados a Enero del 2004, que se complementan con los demás índices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos calculados con la tecnología empleada en el Desarrollo del Proyecto, así como datos referidos a jornales, uso de yunta e insumos, costos que se muestran en el Cuadro Nº 13.

Cuadro Nº 13

3) Volumen de Producción. Valor Bruto. Costo Total e Ingresos Neto

En el Cuadro Nº 14, se consignan los valores relacionados con los volúmenes de producción, el valor bruto, los costos totales y el ingreso neto de la producción agrícola.

Cuadro Nº 14

f) Rendimientos Esperados, Costos y Volúmenes de Producción.

En el presente acápite se enfocan las necesidades de implementar los siguientes programas de apoyo a la producción:

1) Asistencia Técnica

Los beneficiarios del proyecto muestran su aceptación de cambio tecnológico de sus cultivos a través de encuestas realizadas.

El plan de desarrollo prevé la instalación de un servicio de Extensión Agrícola, a fin de aprovechar al máximo las 680 Ha consideradas con cultivos de rotación, que se conseguirán mediante la transferencia de tecnología a las familias rurales. Así elevarán su actual nivel de vida.

El “Servicio de Extensión Agrícola” que se propone deberá proporcionar el agricultor enseñanzas de nuevas técnicas acompañadas de demostraciones prácticas, asimismo se brindará supervisión y asesoramiento de los trabajos de habilitación de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas. El servicio de extensión agrícola tendrá las siguientes características:

• Plena participación de la población rural.

• Debe ser de amplia cobertura y sin distinción de sexo, ni creencia religiosa.

• Debe utilizar métodos educativos y didácticos.

• Debe atender a todo el núcleo familiar.

• Debe trabajar estrechadamente con otras instituciones de apoyo, para el desarrollo agrícola y más ampliamente del desarrollo socio económico rural. En tal sentido, se requiere integrar el crédito agrícola al plan de desarrollo propuesto.

2) Capacitación

El Servicio de Extensión no solo será para agricultores, sino también para las mujeres campesinas. Para ello se necesitará contar con el equipo de trabajo con especialistas en Agronomía y socio - Economía, los que deberán desarrollar las siguientes actividades:

- Capacitación de los agricultores en las prácticas culturales y manejo de sus cultivos fomentado su organización en unidades asociativas y/o servicio.

- Capacitación en técnicas de riego y prácticas de conservación de suelos.

- Organización de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego.

- Divulgación de los procedimientos para obtener créditos del Banco Agrario y Capacitación en la adecuada utilización de los mismos.

- Demostración de las prácticas Agronómicas y de riego de las parcelas experimentales.

- Divulgación de las técnicas para un mejoramiento y balance de las raciones alimenticias familiares.

Los costos del Programa comprenden el pago a Profesionales Responsables por la Asistencia Técnica y Capacitación anual de:

Cuadro Nº 15

| Remuneraciones | Factor | Campaña | * Al Año S/. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Ingeniero Agrónomo | 0.75 | 5,500.00 | 4,125.00 |  |
| 01 Técnico Agropecuario | 1.0 | 1875.00 | 1,875.00 |  |
| 01 Educadora Familiar | 1.0 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| Total |  |  |  | 7,500.00 |

(*) Se pagará por 2 campañas

Este monto será asumido por la Junta de Usuarios.

Primera condición de sostenibilidad.

La primera condición de sostenibilidad es referente a la tarifa del agua que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la junta de usuarios u organización de regantes pueda cumplir con los gastos de operación y mantenimiento.

Actualmente los usuarios del agua no pagan el valor mínimo de agua ya que no cuentan con infraestructura de servicio.

Para el siguiente perfil se ha calculado, que la tarifa de equilibrio debería cubrir por lo menos los costos de operación y mantenimiento. La tarifa calculada por el uso del agua es de S/. 0.043 por m3, para ello la Comisión de Riego del sector Chinchaysuyo - Huamanguilla, se ha comprometido a asumir los costos de operación y mantenimiento durante el periodo de operación del proyecto, para ello se ha firmado un acta de compromiso.

g) Beneficiarios del Proyecto

Están conformados por las familias del distrito de Huamanguilla del sector de Chinchaysuyo que serán beneficiados con el aumento de la producción y productividad por efecto de contar con riego permanente, introducción de nuevas tecnologías y dotación de asistencia técnica. Si bien el proyecto no dará cabida a mayor número de familias necesitadas de tierras, se logrará el aumento sustancial en los niveles de ingreso y por lo tanto el bienestar económico y social de los beneficiarios directos del Proyecto. Por otra parte, el uso intensivo de la tierra dará lugar a la creación de mayores oportunidades de trabajo, el comercio Distrital será beneficiado por el mayor poder adquisitivo de los campesinos. En general, los beneficiarios directos del Proyecto no solo serán los pobladores de la localidad de Huamanguilla, si no los mercados de Ayacucho, Huanta y la selva de Ayacucho, con un mayor abastecimiento de los productos Agrícolas.

Análisis de Mercado

A lo largo de este ítem se determinará la producción agrícola a nivel regional, provincial y distrital, se identificará el mercado del producto final, se analizarán las estrategias de comercialización.

Producto Regional, Distrital y Sectorial.- La producción agrícola a nivel de la Región de Ayacucho, según cultivo, de los últimos años se ha registrado con fuentes obtenidas por la agencia agraria de Huanta.

A nivel distrital, la producción agrícola de la campaña 2001 - 2002 del distinto de

Huamanguilla se registró en el cuadro Nº 13.

Identificación del Mercado.- La producción agrícola del sector Chinchaysuyo es acopiada y comercializada en los siguientes mercados:

En Huamanga:

Mercado Neri García Zarate, que el 60% de la producción.

Mercado Maravillas, que acopia el 20% de la producción.

En Huanta:

Mercado Municipal de Huanta, que acopia el 10% de la producción.

En la zona de Selva:

Mercado de Santa Rosa, que acopia el 5% de la producción.

El 5% faltante es de autoconsumo.

Estrategias de comercialización.- El estudio de la comercialización implica analizar las etapas en que el producto cambia de un agente a otro y los valores agregados que recibe desde la cosecha hasta que llegue a los consumidores. La producción agrícola del Sector Chinchaysuyo no forma parte de ninguna cadena productiva, ni tampoco tiene un mercado pre identificado.

Topología de los canales de comercialización.- En el proceso de comercialización se identifican claramente la intervención de 05 agentes: el productor, el acopiador, el mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor final.

Expectativas.- En el corto plazo, se espera la formulación de los estudios de preinversión y su posterior evaluación por parte de los evaluadores de la CIA del MINAG y su decisión final con respecto a la aprobación o rechazo de los mismos. De ser aprobado, se iniciará la ejecución del proyecto. A mediano plazo se deben estar culminando las etapas de construcción e iniciando la producción agrícola según se plantee en los talleres de capacitación. A largo plazo se consolidará una producción agrícola de calidad, diferenciándose por la aplicación de las buenas prácticas agronómicas durante el proceso productivo y el manejo del producto final. De esta manera, será posible adquirir la certificación del producto, y como consecuencia, se podrá acceder a dichos mercados, promoviendo la agro exportación.

MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

  - HORIZONTE DEL PROYECTO

En la determinación del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideración la evaluación establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 años.

CUADRO Nº 16

| Descripción | Alternativa I | Alternativa II |
| --- | --- | --- |
| -Horizonte del proyecto - Ejecución de Obra - Acciones de Capacitación - Desarrollo del Proyecto | 10 años 9 meses 4 meses 5 años | 10 años 9 meses 4 meses 5 años |

A continuación se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto alternativo, donde se puede observar que el desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma, es de dos años:

CUADRO Nº16.1

Cronograma de acciones (Alternativa 1)

CUADRO Nº 16.2

Cronograma de acciones (Alternativa 2)

  - ANÁLISIS DE DEMANDA

La característica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura de riego, acorde con las normas de diseño con la finalidad de elevar la productividad agrícola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconómicos del poblador.

La demanda de los servicios del sistema de la Irrigación Yanacocha Huamanguilla se resume a continuación:

Actualmente la localidad de Huamanguilla dispone de 1295 Ha, de terreno aptas para su cultivo en la zona de influencia del proyecto.

A la fecha, la comunidad cultiva sólo en 400 ha., bajo producción en secano, es decir sólo aprovecha las épocas de lluvia. Menos de 112 ha reciben eventualmente un riego complementario. En términos de requerimiento de riego la demanda actual mensual estaría comprendido entre 0 l/s (meses sin cultivo) y 600 l/s a lo largo del año.

La demanda de agua proyectada con la Irrigación Yanacocha

La superficie agrícola total por beneficiar con el riego es de 1000 ha. Físicamente, con una segunda campaña anual esta cifra se incrementa a más de 550 ha. en producción, como se plantea en el proyecto. Para la cédula de cultivos propuesta, teniendo en cuenta los módulos de riego para la zona, las necesidades de riego demandadas están comprendidas entre 0 y 600 l/s durante el año; por ello el caudal máximo requerido y por satisfacer con el proyecto es de 600 l/s. Los detalles de la demanda de agua proyectada se muestran en los capítulos de hidrología del proyecto.

Para llegar a calcular la demanda del agua se ha seguido los pasos publicados en la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor”. A continuación se muestra la demanda de cada uno de los cultivos presentados en la cédula de cultivo y, finalmente la demanda total.

CUADRO Nº 17.1

DEMANDA POR CULTIVO

CUADRO Nº 17.2

DEMANDA TOTAL

  - ANÁLISIS DE OFERTA

En la zona de influencia no se tienen recursos hídricos cercanos (ríos, puquiales Y lagunas), ni infraestructura de riego, para solucionar el problema; por lo que en la actualidad la única oferta son las precipitaciones pluviales que se presentan en su época, las mismas que generan que las siembra sea en una sola campaña y en limitados terrenos.

La oferta con la ejecución del proyecto; será la construcción de la Represa con una capacidad de almacenamiento de V=2.2 MMC, una bocatoma, construcción línea de conducción y distribución del recurso hídrico a los campos agrícolas, de las localidades de Huamanguilla de la zona de Ayahuarcuna, Así se garantiza la producción agrícola para 1000 hectáreas en doble campaña.

La quebrada Ayahuarcuna satisface primeramente un porcentaje de las demandas de agua para riego de una determinada extensión, quedando entonces los denominados caudales deficitarios que deben ser abastecidos por las aguas reguladas en la Presa Yanacocha.

Con los caudales deficitarios por ser abastecidos con las aguas reguladas de la Presa Yanacocha y la disponibilidad de agua en este último punto se establece un balance hidrológico inicial que determina la factibilidad del proyecto.

Tomando en cuenta la factibilidad de hasta 1000 ha y que en épocas de estiaje se atenderán a 400 ha en el proyecto de riego, se realiza la simulación de operación del embalse de Yanacocha.

La fuente hídrica que oferta agua para satisfacer las demandas de riego de la cédula de cultivos proyectada, es la laguna de Yanacocha. Realizado el estudio hidrológico de la cuenca de dicho lago, se ha encontrado que tiene como afluentes a las quebradas Ayahuarcuna; el área de la cuenca de recepción del lago Yanacocha en el punto de captación es de 23.84 km2.

Se muestra el caudal medio mensual ofertado por la cuenca del río Huillcamayo en el punto de captación, así como la oferta proyectada durante el horizonte del proyecto, que es de 600 l/s. que pasa a cubrir la demanda proyectada. La oferta proyectada de agua se ha determinado sobre la base a la vida útil del proyecto teniendo en cuenta que su proceso constructivo dura 12 meses.

CUADRO Nº 18

  - BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no existe oferta del servicio de riego en la situación sin proyecto, se obtiene que la Demanda Insatisfecha es igual a la Demanda determinada en la sección de Análisis de Demanda.

  - COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

    - Costos en la situación “sin proyecto”

La oferta del servicio en el área de influencia no está dada por ningún servicio de riego; no existe otra alternativa de solución que la “CON PROYECTO”, los costos de la situación “sin proyecto” coinciden con la situación “actual”.

    - Costos en la situación “con proyecto”

a.1 ETAPA DE INVERSION

En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del expediente técnico, infraestructura de riego, capacitación, habilitación de tierras y manejo de impacto ambiental.

La entidad que asumirá el financiamiento de los estudios, la infraestructura y los costos por impacto ambiental será el Proyecto Especial Sierra. Mientras que los otros costos, como capacitación y habilitación de tierras, serán pagados por los beneficiarios. A continuación se detallan los costos de inversión:

Costos del Estudio:

Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:

Cuadro Nº 19

Los trabajos por ejecutarse durante la elaboración del Expediente Técnico:

1.0 Trabajos de Topografía

2.0 Trabajos de Geología

3.0 Trabajos de Geotecnia y canteras

4.0 Trabajos de Agrología

5.0 Trabajos de Hidrología

6.0 Trabajos de Impacto Ambiental

7.0 Planeamiento y Evaluación Económica

8.0 Expediente Técnico de Construcción

Costos de Infraestructura

Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas se resumen en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 20

Cuadro Nº 21

Costos de Manejo Ambiental

Los costos de mitigación ambiental se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:

Cuadro Nº 22

Elaboración Propia

Costos Habilitación de Tierras Eriazas

Los costos serán asumidos por los beneficiarios y se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:

CUADRO Nº 23

Elaboración Propia

Costos de Implementación de una Junta de Usuarios

Los costos serán asumidos por los beneficiarios y se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:

CUADRO Nº 24

Elaboración Propia

Costos de Capacitación y Asistencia Técnica en Gestión de Aguas de Riego

En esta etapa los beneficiarios serán adiestrados según el “Plan de Desarrollo Agrícola” en las siguientes acciones:

- Capacitación de los agricultores en las prácticas culturales y manejo de sus cultivos fomentado su organización en unidades asociativas y/o servicio.

- Capacitación en técnicas de riego y prácticas de conservación de suelos.

- Organización de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego.

- Divulgación de los procedimientos para obtener créditos de las entidades financieras y capacitación en la adecuada utilización de los mismos.

- Demostración de las prácticas Agronómicas y de riego de las parcelas experimentales.

- Divulgación de las técnicas para un mejoramiento de balance de las raciones alimenticias familiares.

-Supervisión y asesoramiento de los trabajos de habilitación de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas

Estos costos serán asumidos por los beneficiarios, los cuales se detallan en los siguientes cuadros a precios privados:

Cuadro Nº 25

Elaboración Propia

Los costos de inversión se resumen a continuación:

Cuadro Nº 26

Costos de Inversión Totales

Alternativa 1

|  | DESCRIPCION | COSTO |
| --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL |
| 1 | ETAPA DE INVERSION |  |
| 1.1 | ESTUDIOS | 112,000 |
| 1.2 | INFRAESTRUCTURA DE OBRA | 2,144,759 |
| 1.3 | IMPACTO AMBIENTAL | 25,000 |
| 1.4 | HABILITACION DE TIERRAS | 35,000 |
| 1.5 | IMPLEMENTACION DE JUNTA DE USUARIOS | 5,000 |
| 1.6 | CAPACITACION EN GESTION DE AGUAS DE RIEGO | 7,500 |
|  | COSTO TOTAL S/. | 2,329,259 |

Cuadro Nº 27

Costos de Inversión Totales

Alternativa 2

|  | DESCRIPCION | COSTO |
| --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL |
| 1 | ETAPA DE INVERSION |  |
| 1.1 | ESTUDIOS | 162,000 |
| 1.2 | INFRAESTRUCTURA DE OBRA | 3,581,726 |
| 1.3 | IMPACTO AMBIENTAL | 25,000 |
| 1.4 | HABILITACION DE TIERRAS | 45,000 |
| 1.5 | IMPLEMENTACION DE JUNTA DE USUARIOS | 5,000 |
| 1.6 | CAPACITACION EN GESTION DE AGUAS DE RIEGO | 7,500 |
|  | COSTO TOTAL S/. | 3,826,226 |

a.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climáticos de la zona (lluvias, vientos, etc), producirá desgastes y deterioros en la presa así como en el canal de riego. Del mismo será necesarios trabajos de reparación y restauración eventualmente y permanentemente. La conservación por realizar tendrá como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego.

El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será esencial para la conservación del sistema y muy especialmente en épocas de lluvia.

La operación del sistema de riego debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de éste durante su vida útil.

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto estarán a cargo, en el futuro, de la Junta Usuarios.

Cuadro Nº 28

Cuadro Nº 29

Organización y Gestión del Proyecto

Los pobladores y autoridades de la localidad de Huamanguilla, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego. No se debe olvidar que el Departamento de Ayacucho es uno de los departamentos más pobres del país, la ejecución del proyecto permitiría, en gran parte, allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio.

Por su concepción como Proyecto Mediano, las obras se efectuarán por la modalidad de Administración Directa; contando para dichos fines con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra.

Para la etapa de operación del PIP, la administración del servicio estará a cargo de la Junta de Usuarios creada en la etapa de consolidación.

    - Costos Incrementales

Es la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto” para cada alternativa, como se muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 30

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

CUADRO Nº 31

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

3.6	BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

Se utiliza el método de los ingresos netos por la venta de productos.

3.6.1 Beneficios en Situación Optimizada “Sin Proyecto’

Los beneficios optimizados “Sin Proyecto”, son calculados sobre la base del valor bruto de producción agrícola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de producción y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el cálculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.

Cuadro Nº 32

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN “SIN PROYECTO”

3.6.2 Beneficios en Situación “Con Proyecto”

Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situación optimizada sin proyecto. Con la garantía de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad óptimas, se ha planteado un “Plan de Desarrollo Agrícola”, donde se determina una cédula diversificada de cultivos, incluyendo los frutales, además de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introducción de tecnología mejorada, y a la programación de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo proyectando 2 campañas con el fin de obtener un beneficio neto. Los resultados se muestran en el Cuadro Nº 31, el cálculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.

Cuadro Nº 33

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN “CON PROYECTO”

3.6.3 Beneficios Incrementales

El Valor Neto de la Producción Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Producción Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Producción Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Producción.

Para hallar el valor neto de la producción en la situación “sin proyecto” y “con proyecto”, se determinan primero los costos de producción. De acuerdo al Plan de de Desarrollo Agrícola explicado en el ítem 2.6 del estudio, se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro Nº 34

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN “SIN PROYECTO”

Cuadro Nº 35

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN “CON PROYECTO”

Cuadro Nº 36

COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCIÓN

El valor neto de producción es la diferencia entre el valor bruto de producción y los costos de producción; a partir de la información descrita en los cuadros 30, 31, 32,33 y 34 se hallaron los siguientes resultados:

Cuadro Nº 37

VALOR NETO DE PRODUCCIÓN “SIN PROYECTO”

Cuadro Nº 38

VALOR NETO DE PRODUCCIÓN “CON PROYECTO”

Cuadro Nº 39

Valor Neto Incremental de Producción

3.7	EVALUACIÓN ECONÓMICA

El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado.

A continuación se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que serán asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Además, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.

Cuadro Nº 40.1

Cuadro Nº 40.2

3.8	EVALUACIÓN SOCIAL

3.8.1 Beneficios y Costos con Precios Sociales.

En la inversión se utilizó el factor de conversión a precios sociales según el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 14%.

Cuadro Nº 41

Cuadro Nº 42

3.8.2 Análisis de la Rentabilidad Económica a Precios Privados y Sociales

Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios Sociales para las alternativas, - se determinó el VAN y TIR en cada caso.

Cuadro Nº 43

Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, así mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno más alta en comparación con la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la más rentable económica y socialmente.

3.9	ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se ha determinado que las variables más sensibles del proyecto son:

Variable 1: Precio de la tierra por hectárea.

Variable 2: Precio de los insumos.

Variable 3: Precio de los productos agropecuarios.

Variable 4: Rendimientos de los cultivos.

Variable 5: Destino de mercado

Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales de 10 y 15% y se han estimado los nuevos VAN social y privado para cada alternativa. Los resultados se observan a continuación:

Cuadro Nº 44

3.10	ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur cuenta con la capacidad técnica, la logística y la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas.

Una vez concluida la ejecución del PIP se hará entrega a la Municipalidad de Huamanguilla y la Junta de Usuarios quien será el ente responsable de las gestiones para la operación, mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la población beneficiaria, en la etapa de consolidación, mediante asistencia técnica durante la vida del proyecto.

Los costos de operación, mantenimiento y mitigación ambiental serán cubiertos por la Junta de Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo por utilizar será el cobro de S/. 20.00 por cosecha de hectáreas al año; a los propietarios de las mismas. Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operación por parte de la municipalidad.

Las entidades involucradas sellaron su participación de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuación:

a) Resolución de Alcaldía N 029-03-MDH/A 19/Agosto/2003

La Municipalidad distrital de Huamanguilla en coordinación con la junta de usuarios se compromete a realizar los siguientes cursos de capacitación:

• Capacitación y formulación de planes operativos

• Desarrollo del género en la sociedad

• Liderazgo y desarrollo de capacidades

b) Carta de Compromiso, de la Municipalidad de Huamanguilla 20/Agosto/2003 La Municipalidad Distrital de Huamanguilla se compromete a realizar los siguientes talleres de capacitación, los mismos que serán dirigidos a la población beneficiaria de la Irrigación Yanacocha -Huamanguilla:

• Capacitación y formulación de los planes operativos

• Desarrollo del género en la sociedad

• Liderazgo y desarrollo de capacidades

c) Carta de Compromiso, Comisión de Regantes de Huamanguilla 20/Agosto/2003

La Comisión de Regantes, sector Chinchaysuyo, se compromete a construir un canal de tierra de 2.1 kms. de longitud, con una capacidad de conducción de 0.500 m3/s. El canal unirá la quebrada Moyorina con el futuro embalse de la Presa.

d) Carta de Compromiso, Comisión de Regantes de Huamanguilla 20/Agosto/2003

La comisión de regantes Huamanguilla, Sector Chinchaysuyo, se compromete a pagar la tarifa de agua establecida según el cálculo y la fijación de tarifas de agua con fines agrarios OS. N2 003-90-AG.

e) Carta de Compromiso, Comisión de Regantes de Huamanguilla 20/Agosto/2003

La comisión de Regantes Huamanguilla, Sector Chinchaysuyo, se compromete a asumir con los costos y la ejecución de las actividades concernientes a los trabajos de operación y mantenimiento de toda infraestructura hidráulica (Presa, Bocatoma, Canales y Obras de Arte).

  - ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversión por ello ha sido incluido dentro del análisis de los costos de inversión del ítem 3.5.2. Lo cual involucra la realización de una serie de actividades que se describen a continuación:

3.11.1 Actividades del proyecto

a. Etapa de planificación

- Contratación de mano de obra

- Identificación de canteras y botadores. Movilización de equipos y maquinarias

b. Etapa de construcción

- Construcción y operación de campamento

- Corte y excavación en material común

- Remoción de derrumbes

- Extracción de material de cantera

- Transporte de agregados

- Construcción de Obras de arte

- Revestimiento de canal

- Operación y mantenimiento de maquinaria

c. Etapa de operación y mantenimiento

Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de sistema de riego, así como la distribución del agua en las parcelas. Las actividades son:

- Remoción de derrumbes

- Limpieza de obras de arte

- Distribución del agua para riego

Descripción de los principales impactos ambientales

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construcción de la bocatoma y otras obras menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados.

3.11.1.a Etapa de Planificación

Impactos positivos

- Expectativa de Generación de Empleo

Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local, otra fuente de generación de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros.

3.11.1.b Etapa de Construcción

Impactos Negativos

- Perturbación de la tranquilidad en la población

Los habitantes de los caseríos y poblados podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y vibraciones, además el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y alérgicos.

- Posible contaminación de los suelos

Probable perdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.

- Posible contaminación de los cursos de agua

La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida a la extracción inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construcción de obras de arte para el cruce de quebradas, estos trabajos podrán incrementar los niveles turbidez y/o sólidos en suspensión de la quebrada Ayahuarcuna pudiendo afectar la fauna ictiológica.

- Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce

Se prevé en esta etapa, una perdida progresiva de la vegetación silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construcción de la bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona.

- Alteración del paisaje.

Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la eliminación de la cobertura vegetal para la construcción de la Bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso.

3.11.1.c Etapa de Operación y Mantenimiento

Impactos Positivos

- Mejora en la economía y bienestar de la población local

La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico, es allí donde la construcción del sistema de riego permitirá el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población.

- Revalorización del suelo de uso agrícola

Al contar con agua para riego, el valor económico de los terrenos agrícolas se incrementará. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica.

Impactos Negativos

- Posible afectación de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones.

Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la población beneficiaria, es probable que en los periodos de precipitación, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotación del recurso hídrico se establezca un programa de capacitación. Además es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural.

3.11.2 Medidas preventivas y/o correctivas

Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.

a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas se han de tomar las siguientes medidas:

- Previo al inicio de las obras de construcción del canal principal, en coordinación con los usuarios, se informará a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecución de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de diálogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes.

Se mantendrá permanentemente informadas a las autoridades locales y la población en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta información será clara, accesible y actualizada.

b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes:

- Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar la emisión de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehículos y equipos.

- Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la diseminación de partículas de polvo.

Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión.

c. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas

Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario.

En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación.

Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente.

Se considerará la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la comunidad, de lo contrario se procederá a desmantelar el campamento.

d. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas

Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría afectar a la flora y fauna acuática.

Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirán áreas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de agua.

  - ELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

El criterio de decisión asumido para la selección de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en términos económicos es la más conveniente para la sociedad; permitiendo así que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado.

Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia, es la Alternativa 1, la cual está compuesta por la construcción de una presa de tierra y con sistema de conducción, distribución de concreto ciclópeo, que posibilitará la irrigación de 1000 hectáreas.

  - MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

(Alternativa N° 1)

|  | Resumen Narrativo | Índices Objetivamente Verificables | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN | Lograr el desarrollo socioeconómico de los agricultores de la comunidad de Huamanguilla del Sector Chinchaysuyo. | 1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en: 10% 3 años después del inicio del funcionamiento. 25% 5 años después del inicio del funcionamiento. 2. Reducir las tasas de desnutrición infantil como sigue: 15% 3 años después del inicio del funcionamiento. 30% 5 años después del inicio del funcionamiento. 3. Reducir la tasa de migración: 3% 5 años después del inicio del funcionamiento Complementarios. 4. Reducción de conflictos internos. 5. Mejora de niveles de educación y salud. | Realización de encuestas. Visitas a hogares para medición de peso y talla de los niños. Estadísticas generales. Evaluación de impacto. | La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo. La comunidad es capaz de adecuar su producción a los cambios de la demanda de productos agrícolas. |
| PROPOSITO | Garantizar el abastecimiento de agua para uso agrícola. Aumentar la Productividad agrícola en las tierras del proyecto irrigación Yanacocha Huamanguilla. | 1. Los agricultores disponen de agua para riego 2. Triplicar la superficie agrícola en la producción de papa, maíz al 6 año, con incremento de su productividad. 3. Incremento significativo de la producción de los otros cultivos a partir del 4 año de funcionamiento del proyecto. 4. Incremento del número de hectáreas cultivadas y cosechadas exitosamente. | Estadísticas del Ministerio de Agricultura. Recolección de información a través de encuestas a los agricultores. Evaluación de Impacto. | Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto. Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando arduamente en sus tierras. Los agricultores se capacitarán en las técnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas. Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos. |
| COMPONENTES | 1. Estudios. 2. Obras de infraestructura. 3. Operación y mantenimiento. | 1. Incremento en los beneficios netos por la producción agrícola: 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto para 2,635 hectáreas de tierra al 2 año de operación del proyecto. Incremento de los beneficios netos en seis veces respecto al monto de beneficios netos sin proyecto al 5 año del proyecto, en producción 3,647 ha. 2. Factibilidad técnica y económica. 3. Infraestructura física operativa a bajo costo. 4. Una junta de regantes establecida. Operan y mantiene el sistema. | Estudio Socio-económico sobre la base de una muestra representativa. Supervisión de los estudios. Supervisión de los trabajos. Acta de fundación de la junta de usuarios o regantes; actas de reuniones e informes. | La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta la productividad de la comunidad, y los agricultores responden positivamente. Las técnicas agrícolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. Se lleva a cabo oportunamente la operación y mantenimiento de las obras. |
| ACCIONES | 1. Expediente técnico. 2. Construcción de la infraestructura de riego. 3. Organización de Usuarios para distribución, operación y mantenimiento. | 1. Obras de Rehabilitación de bocatoma, desarenador, construcción del canal de conducción, distribución y obras de arte. 2. Trabajos de operación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica. | Documentos sustentatorios | No ocurre fenómeno climatológico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto. No se produzca una gran sequía que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climáticas adversas que perjudique la producción. |

MODULO 4

CONCLUSIONES

  - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica y del impacto ambiental, así como de los análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP “Construcción Sistema de Irrigación Yanacocha Huamanguilla” es VIABLE Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor.

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, como la única Institución del Estado con presencia en los lugares más alejados del ámbito, está contribuyendo decididamente a crear confianza y esperanza en la población rural, logrando de alguna manera que el productor del campo no migre a las ciudades, sino que, al contrario, se quede produciendo su tierra; para ello es necesario como estrategia, ejecutar actividades como obras de Infraestructura de Riego, Viales, Eléctricas y obras de infraestructura. Esta consideración permite dar la prioridad del caso a estos proyectos de inversión pública de bajos costos, de impacto inmediato en la población y sin riesgos para su ejecución.

b) Recomendaciones

Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversión Pública por que es sostenible en el tiempo.

4.2 ANEXOS

INTRODUCCION

PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO:

PERFIL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

La presente plantilla del Perfil de Mejoramiento de Infraestructura de Riego Menor esta diseñado para explicar en qué consiste la evaluación del primer nivel de estudios de preinversión: el Perfil.

Los proyectos de inversión pública de riego menor son aquellos que involucran la construcción (rehabilitación o mejoramiento) de obras de captación o derivación, conducción, distribución y regulación de agua para riego. Se considerará proyecto de riego menor aquellos que involucre un máximo de 500 ha beneficiadas por el nuevo sistema de riego.

Si bien la presente Plantilla Guía desarrolla todos los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto de Inversión Pública, su aplicación se circunscribe a los casos de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor, para lo cual se recomienda revisar la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor” del Ministerio de Economía y Finanzas.

Por otro lado, cabe resaltar que todo Proyecto de Inversión Pública es la solución a un problema u oportunidad. Entonces una inadecuada identificación del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursos públicos.

Para identificar un problema se realiza un diagnóstico de la situación actual, que en este caso particular significa, plantear cuáles son las condiciones actuales bajo las que se viene prestando los servicios de mejoramiento de infraestructura de riego en el área afectada.

Una vez realizado el diagnóstico e identificado el problema, el siguiente paso lógico será analizar las alternativas de solución y elegir la mejor que se convertirá en el Proyecto.

En general, la secuencia que sigue el presente Caso Préctico es la siguiente:

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1- ASPECTOS GENERALES

En este módulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicación, la unidad ejecutora y formuladora, la participación de entidades involucradas y de los beneficiarios.

  - Nombre del Proyecto:

| Nombre del Proyecto: | El nombre debe permitir identificar el tipo de intervención (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, etc.), a fin de dar solución al problema que se ha identificado como relevante. Además, debe incluirse dentro del nombre del proyecto la ubicación geográfica del mismo. |
| --- | --- |

  - Unidad Formuladora y Ejecutora

| Unidad Formuladora: | Es la entidad encargada de la formulación del Estudio de Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del sector público. |
| --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Es la entidad encargada de la ejecución del Proyecto. Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadas por la Ley de Presupuesto. |

1.3 Participación de entidades involucradas y de los beneficiarios:

Se debe mencionar quiénes son las personas y/o instituciones involucradas en el proyecto, así como su rol y el tipo de organización del que se trata, si fuera el caso. Por ejemplo: Municipalidad, Empresas Privadas, Ministerio de Agricultura, población entre otras. Además, adjuntar los acuerdos y compromisos alcanzados (o que se deberán alcanzar), entre los que se pueden mencionar los compromisos de ejecución, la cesión de derechos sobre terrenos, etc. Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participación activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la población (beneficiarios) para garantizar la buena ejecución del mismo.

1.4 Marco de referencia

Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto, descripción del mismo y como se enmarca en los lineamientos de política sectorial - funcional y en el contexto regional y local.

MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

2- IDENTIFICACION

Con este módulo se identifica el problema que se trata de resolver con el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al problema, para luego plantear qué es lo que se quiere lograr y cuáles son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.

2.1 Diagnóstico de la situación actual

| Antecedentes del problema que motiva el proyecto. | Se debe describir la situación actual de una determinada región, con el objeto de establecer qué sucede hoy en la zona bajo estudio. Asimismo, se debe identificar el problema que se intenta solucionar, destacando las consecuencias negativas que su permanencia genera sobre la población afectada. Así como las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicho problema. |
| --- | --- |
| Delimitación de la zona geográfica. | Se debe señalar la ubicación geográfica de la zona afectada, indicando: distrito, provincia, departamento, valle, cuenca y microcuenca. Por otro lado, se recomienda anexar una carta nacional del IGN, con la ubicación exacta de la zona, de tal manera que posibilite a terceros ubicarse fácilmente. |
| Área de Influencia. | Describir las zonas de ubicación de las tierras de cultivo, adecuadamente identificadas en la carta nacional. |
| Características del área y población afectada. | El área afectada por el problema es aquella zona en la que la existencia del problema se da de manera directa. La población afectada está representada por el número de personas que realmente están afectadas por el problema. |
| Gravedad del problema | Precisar por cuánto tiempo ha existido el problema, si este problema refleja una circunstancia temporal (debido a una catástrofe natural, un hecho fortuito no previsto, una situación crítica coyuntural) o si es más bien de carácter permanente o estructural. Finalmente, expresar como un porcentaje referido a la población que potencialmente podría estar afectada por el problema. |
| Características sociales de la población afectada. | Especificar las principales características socio económicas de los diferentes grupos sociales (según área geográfica, niveles socioeconómicos, viviendas electrificadas, etc.) que sufren el problema. |
| Intentos anteriores de solución. | En caso que hubiera habido algún intento anterior de solución, es necesario indicar de qué tipo fue, el grado de éxito o fracaso alcanzado, así como las causas a las que se atribuyen los mismos. Por otro lado, si no existe algún intento anterior es necesario indicar la razón por la cual no se ha dado importancia a resolver la situación negativa. |
| Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema | Las posibilidades hacen referencia a si la zona afectada representa un potencial agrícola favorable, si se cuenta con adecuadas vías de acceso, mercados y lugares de destino de la producción, la disponibilidad permanente del recurso hídrico, condiciones climáticas favorables en la zona, existencia de lineamientos de política favorable al desarrollo agrario, compromiso de los beneficiarios, entre otros factores que representen una posibilidad de desarrollo agrario en la zona. Las limitaciones hacen referencia a los factores internos y externos que se pueden presentar durante la implementación y ejecución del proyecto. |

2.2 Definición del Problema y sus causas:

| Definición del Problema: | Un problema es aquella situación existente que genera efectos negativos en la población afectada. Es importante diferenciar entre el problema central que afecta directamente el bienestar de los pobladores de una comunidad y que puede ser atendido con la ejecución de un proyecto de inversión pública, y los problemas que se relacionan o se derivan de él, pero que son muy generales para ser atendidos por un solo proyecto de inversión pública. Por esa razón es sumamente importante el no confundir el problema a ser atendido con la causa que debe controlarse. Un proyecto de inversión pública pretende solucionar por ejemplo un problema (bajos rendimientos) a través de la eliminación o control de la causa crítica (escasez de agua deficiente disponibilidad de recursos hídricos). |
| --- | --- |
| Principales causas: | Responden a la pregunta: ¿Por qué ocurre este problema? Se puede realizar una “lluvia de ideas”, esto consiste en hacer una lista de ideas, sin ningún orden específico. Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos motivos: Se encuentra repetida o incluida dentro de otra. Se concluye que, en realidad, es un efecto del problema antes que una causa del mismo. No se puede modificar a través del proyecto planteado. Este es el caso de las causas cuya solución está fuera de las posibilidades de acción de la institución ejecutora (porque es demasiado costosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). No obstante, y aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, no incluidas en el árbol de causas, es importante considerarlas como un parámetro a tener en cuenta cuando se propongan las alternativas. No afecta a los usuarios o población que se pretende beneficiar con la solución del problema sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto. No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmación a través de información). Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de último nivel que son las que se atacarán directamente con el proyecto. |
| Principales efectos: | Responden a la pregunta: ¿Qué sucederá en el corto y mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una “lluvia de ideas” similar a aquella realizada para definir las causas del problema. Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes características: Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sería repetitivo incluir ambos. Se concluye que, en realidad, es una causa del problema antes que un efecto del mismo. No es una efecto verdadero del problema planteado o lo es de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmación). No puede ser diferenciado del problema principal, pues no es realmente un efecto del mismo, sino parte de él. |
| Presentar el árbol de causas – efectos |

2.3 Objetivo del Proyecto

| Objetivo central: | Es lo que el Proyecto pretende lograr al finalizar la ejecución. En la práctica es el problema solucionado. |
| --- | --- |
| Medios de primer nivel: | Conjunto de acciones orientadas a mejorar la oferta de servicios de infraestructura de riego. En la práctica son las causas de primer nivel solucionadas. |
| Los medios fundamentales para lograr los objetivos: | Son las acciones orientadas a enfrentar las causas del problema. Una manera sencilla de verlo, es reemplazar las causas por actividades que permitan solucionarlas. |
| Los fines por alcanzar: | Son las consecuencias positivas para la población beneficiada por la ejecución del Proyecto. La forma más sencilla es a través de la identificación de los efectos deseados tras la solución del problema. |
| Presentar el árbol de medios y fines. |

2.4 Análisis de medios fundamentales

| Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles | Es imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado; los no imprescindibles si bien contribuirán con el logro del objetivo central, no son tan necesarios para alcanzarlo. |
| --- | --- |
| Relacionar los medios fundamentales | Según su relación, los medios fundamentales pueden ser: Mutuamente excluyentes.- No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo. Complementarios.- Deben llevarse a cabo conjuntamente. Independientes.- No tienen relación de complementariedad ni de exclusión mutua. |
| Planteamiento de Acciones | Características de las acciones: Deben ser posibles de realizar. Deben ser factibles de llevarse a cabo con las capacidades físicas, técnicas y operativas disponibles. Mostrar relación con el objetivo central. Estar enmarcadas en los límites de acción de la institución ejecutora (recursos, facultades, etc.) |

| Relacionar las acciones | Según su relación pueden ser: Mutuamente excluyentes.- Cuando sólo se puede elegir hacer una de ellas Complementarias.- Deben llevarse a cabo conjuntamente. Independientes.- No tienen relación de complementariedad ni de exclusión mutua. NOTA: ♦ Si son mutuamente excluyentes, se plantean en diferentes alternativas. ♦ Si son complementarias pueden incluirse en una o más alternativas. |
| --- | --- |
| Definir y Describir las Alternativas de Solución | Agrupar las acciones considerando que: Cada alternativa debe contener por lo menos una acción por cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes. Por cada medio fundamental mutuamente excluyente debe haber por lo menos una alternativa. Las acciones mutuamente excluyentes vinculadas con el mismo medio deberán formar parte de alternativas diferentes. Las acciones complementarias pueden realizarse en todas las alternativas. |

2.5 Alternativas de solución

Describir las alternativas existentes para el mejoramiento de infraestructura de riego, considerando el problema central y las causas que lo generan. Asimismo, se debe adjuntar el esquema del sistema proyectado. Las alternativas se logran a través del conjunto de acciones posibles para solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos alternativos que luego serán formulados y evaluados. Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una acción cualitativamente diferente. Debe describirse brevemente cada uno de estos proyectos alternativos, considerando la información recogida en los pasos previos. NOTA: Los proyectos deben incluir el componente de capacitación, organización de usuarios de agua de riego, operación y mantenimiento de la infraestructura, manejo eficiente del agua de riego, técnicas de riego adecuadas, entre otros. La ATDR debe opinar favorablemente sobre este componente.

2.6 Plan de Desarrollo Agrícola

Para la solución del problema principal que atraviesan los agricultores de la zona afectada, se propone un Plan de Desarrollo agrícola que debe contener los siguientes puntos:

| Consideraciones Generales para la Formulación del Plan de Desarrollo Agrícola | A partir del estudio del diagnóstico se detecta los problemas y limitaciones que afectan a la agricultura en el área del proyecto. Se debe describir: - Lineamientos para la formulación del plan - Objetivos y metas para la formulación del plan |
| --- | --- |
| Desarrollo del Recurso Tierra | Describir el área total del proyecto, señalando tanto el número de has como las características agronómicas, edafológicas y la aptitud para riego. |
| Programación de las Áreas de Producción | La finalidad que se persigue con la programación de los cultivos es maximizar el uso eficiente del suelo de acuerdo a la disponibilidad del recurso hídrico tanto en espacio como tiempo. En este punto se debe describir el proceso de mejoramiento/incorporación de hectáreas, la programación de área cultivada y el índice de intensidad de uso del suelo. Se recomienda desarrollar los siguientes puntos: - Cedula de cultivos - Plan de cultivo y riego. |

| Rendimientos Esperados, Costos y Volúmenes de Producción. | A partir de la programación de las áreas de producción, se debe describir los siguientes puntos: - Rendimientos actuales y esperados de acuerdo a la información de la agencia agraria de la zona (firmado por el Director de la Agencia). - Costos unitarios de producción agrícola de cada uno de los cultivos de la cédula; con y sin proyecto. - Volumen de Producción. Valor Bruto. Costo Total e Ingresos Neto |
| --- | --- |
| Programas de apoyo a la producción | Se debe considerar, si es el caso, la necesidad de implementar programas de apoyo a la producción, tales como acciones de capacitación en los temas más críticos. |
| Beneficiarios del Proyecto | Están conformados por las familias del ámbito de acción del proyecto que serán beneficiados con el aumento de la producción y productividad como consecuencia de contar con agua para riego permanente, introducción de nuevas tecnologías y capacitación adecuada. |
| Análisis de Mercado | Este Análisis de Mercado debe contener los siguientes puntos: - Producto Regional, Distrital y Sectorial - Identificación del Mercado - Estrategias de comercialización - Expectativas |

MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

3-FORMULACION Y EVALUACION

Aquí se recoge, se organiza y se procesa toda la información de cada uno de las alternativas identificadas; dicha información servirá para la evaluación de dichos proyectos y seleccionar entre ellos la mejor alternativa.

Se busca obtener dos resultados principales en este módulo que son: la definición de las metas de los proyectos alternativos, en términos de los servicios que ofrecerá cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la identificación y cuantificación de sus costos totales, a precios de mercado, y su organización en flujos.

3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación

| El ciclo de los proyectos de inversión pública | Consta básicamente tres fases: la preinversión la inversión y la post inversión. En esta sección se deberá determinar, para cada proyecto alternativo: La duración de las fases y etapas, si fuera el caso, así como la unidad de tiempo con la que se trabajará cada una de ellas. El horizonte de ejecución y la explicación de cómo éste fue determinado. |
| --- | --- |
| El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo | El horizonte de evaluación de un proyecto es el número de años durante el cual éste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podría fácilmente asociarse con el período de post inversión antes definido. De acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por el SNIP, el horizonte de evaluación no debe ser mayor a 10 años, a menos que exista una razón justificada para ello. |

3.2 Análisis de la Demanda

| Análisis de la demanda | El objeto central de esta sección es determinar la demanda de agua de los cultivos en la zona para riego que va a ser atendida por el proyecto. |
| --- | --- |
| Información requerida | A partir de la Cédula de Cultivo propuesta en el Plan de Desarrollo Agrícola deberá realizarse el análisis de la demanda de agua para riego de las has mejoradas y las has incorporadas. Para la ejecución de este análisis será necesario completar y calcular los siguientes puntos: Evapotranspiración potencial del cultivo Coeficientes Culturales Kc del cultivo Áreas parciales por cada cultivo Factor Kc Ponderado Evapotranspiración real del cultivo o uso consuntivo Precipitación Efectiva Requerimiento de Agua Requerimiento volumétrico Neto de agua Eficiencia de riego del proyecto (Conducción*Distribución*Aplicación) Requerimiento volumétrico Bruto del agua Numero de horas de riego Modulo de Riego (l/s y m3/mes) |
| Proyección de la demanda | La proyección de la demanda estará en función de la habilitación de tierras, incorporación de hectáreas, y el desarrollo de cultivos transitorios o permanentes, etc. |

3.3 Análisis de la Oferta

| Oferta actual de los servicios de infraestructura de riego | Será necesario considerar los siguientes puntos: Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores en la actualidad y para el proyecto. Las fuentes deben estar referidas en términos de caudal y volumen captado. Identificar las ineficiencias técnicas en los mecanismos de provisión utilizados. Es probable que una restricción de oferta sea producto de una ineficiencia en conducción y distribución o en el tipo de riego empleado. Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignación del servicio. Una causa probable que un probable déficit de oferta de agua puede nacer en un manejo inadecuado por parte de la entidad encargada. Identificar las ineficiencias económicas derivadas del mecanismo de asignación. Es probable que un probable déficit de oferta de agua sea producto de un desperdicio de algunos agricultores dada una tarifa insignificante NOTA: la oferta debe mencionar el caudal mensual de cada uno de los meses del año (Se debe adjuntar un Certificado de disponibilidad del recurso hídrico emitido por las ATDR de la zona - Autoridad de Aguas). |
| --- | --- |

3.4 Balance oferta – Demanda

| Déficit o brecha: | En este punto es importante calcular el nivel de demanda insatisfecha actualmente. Se debe analizar la disponibilidad de agua de las fuentes con la demanda de agua de los cultivos del proyecto por cada mes del año. |
| --- | --- |

3.5 Costos a precios privados

Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Para aquellos productos afectos del IGV y al ISC se deberá presentar el valor actual incluyendo estos impuestos.

En esta parte se debe presentar el detalle del presupuesto (metrado y precios unitarios) que incluye las obras, capacitaciones y demás componentes del proyecto, valorizados a precios de mercado para ambas alternativas planteadas en el Proyecto. Se debe desagregar los siguientes puntos:

- Costos en la situación “con proyecto”

Los costos del proyecto son los costos directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto. Estos están referidos a la suma de los costos de inversión y de operación y mantenimiento involucrados en la provisión del agua para riego.

Nota 1: También se incluirán en este punto los costos de producción, que permitirán calcular los beneficios en la situación con proyecto.

Nota 2: Los costos de infraestructura deben presentarse con el mayor nivel de detalle posible.

- 	Costos en la situación “sin proyecto”

Dado que el análisis de evaluación de proyectos se realiza sobre la base de beneficios y costos incrementales que genera el proyecto, es necesario descontar el costo que se enfrentaría si no se realiza el proyecto. En este caso, los costos sin proyecto son aquellos que asumen los agricultores por la operación y mantenimiento del sistema de riego actual. Si el mantenimiento se hace por faenas de trabajo, será necesario valorizarlas de manera tal que puedan calcularse el costo total.

Nota: en caso de la existencia de un sistema de riego se calcularán los costos de producción agrícola de los cultivos desarrollados en situación sin proyecto. En caso de existir riego por secano, igualmente se calcularán los costos de producción agrícola, valorizando las labores culturales, semilla y mano de obra que pone el agricultor.

- Costos incrementales

Se hace referencia a costos incrementales, cuando los costos del proyecto se les deduzcan los costos de la situación sin proyecto, es decir aquellos costos en que se incurre hoy contar con agua de riego.

Nota: Es importante diferenciar lo que significa costos del proyecto con lo que es monto de inversión del proyecto. Adicionalmente a los cuadros de costos se debe presentar el cuadro de las inversiones del proyecto por componentes, y esto independientemente de la fuente de financiamiento.

3.6 Beneficios a precios de mercado

ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Beneficios en Situación Optimizada o “Sin Proyecto’

El beneficio optimizado es un escenario en el cual no se necesitan grandes inversiones para obtener mejores beneficios de los que se tienen en la situación sin proyecto, dependiendo de las características de la intervención se empleará la situación optimizada o la situación sin proyecto.

Los beneficios son calculados en base al valor bruto de producción agrícola (VBPA) de los principales productos que se indican en la cedula de cultivo que se ha determinado, en el cual se ha aplicado los costos de producción y los rendimientos de los cultivos actuales bajo una situación actual u optimizada. En el caso de los proyectos de riego, la situación optimizada puede estar asociada al nivel de eficiencia del uso del agua.

VBPA = Rendimiento por HA * Número de HA * Precio del cultivo * % que va al mercado

Beneficios en Situación “Con Proyecto”

Los Beneficios Con Proyecto, de la misma forma que se han calculado en la situación optimizada o sin proyecto, según sea el caso, se establecen a través de los resultados de implementar el “Plan de Desarrollo Agrícola”, donde se ha planteado la cedula diversificada de cultivos, el mejoramiento de los rendimientos de los cultivos gracias a la introducción de tecnologías, y/o la programación de los cultivos mediante el incremento de la intensidad de uso del suelo.

NOTA: Se debe presentar los cuadros de rendimiento por cultivo, precios de venta, costos de producción agrícola, para las situaciones sin y con proyecto.

##### Beneficios Incrementales

El Valor Neto de la Producción Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto.

Nota: En caso de no poder llegar a una situación optimizada, la situación incremental se obtendrá de la diferencia de las situaciones con proyecto menos sin proyecto.

  - Evaluación Económica a Precios de Mercado

La evaluación económica a precios de mercado consiste en el análisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en él. En esta evaluación es necesario utilizar la metodología del COSTO BENEFICIO. Se debe desarrollar a detalle los flujos de ingresos a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se señala a continuación: Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado. Estos ingresos se convierten en los beneficios del proyecto. Flujo de Costos incrementales y Beneficios incrementales a precios de mercado: representan la diferencia entre los costos (beneficios) “sin proyecto” y “con proyecto”. Los flujos de beneficios netos para cada alternativa: diferencia entre los beneficios incrementales y costos incrementales. Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP): es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversión pública, que permite estimar cuál es el beneficio o el costo que representa cada proyecto alternativo para la institución ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios a precios de mercado antes elaborados, utilizando la siguiente ecuación: donde: VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor actual neto a precios de mercado. FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del período t. n: es el horizonte de evaluación del proyecto de 20 años. TD: es la tasa de descuento igual a 12% Otro indicador relevante es la Tasa Interna de Retorno (TIR), que mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en él. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que hace cero al VAN.

  - Evaluación Social

| Los costos a precios sociales. | El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso del servicio. Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se debe aplicar un factor de corrección de la siguiente manera: Costo a PM x Factor de corrección = Costo a precio social Los factores de corrección varían de acuerdo al tipo de bien o servicio. Si son bienes de origen nacional el factor de corrección es igual a 0.84; si es mano de obra calificada el valor será 0.90; para la mano de obra no calificada los parámetros cambian de acuerdo a la zona geográfica. Para esto último y otros casos se sugiere revisar el Anexo SNIP – 09 del Ministerio de Economía y Finanzas. |
| --- | --- |
| Estimación de Costos y Beneficios Sociales | Transformar los beneficios y costos trabajados a precios sociales, con los factores de conversión mencionados anteriormente. |
| El Valor Actual Ingreso Neto Social (VANS) | El VAINS es la diferencia entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de los costos sociales netos (VACSN). VAINS = VABSN – VACSN Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegirá aquel que tenga mayor VAINS. |

3.9 Análisis de sensibilidad:

Debido a la incertidumbre de los valores que pueden tomar las variables que intervienen en el proyecto, se hace necesario realizar un análisis de sensibilidad de las principales variables que podrían hacer cambiar la decisión de una alternativa por otra. En primer lugar se debe determinar cuales son las variables más inciertas del proyecto, para luego proceder ver el rango de variación para lo cual se realiza un análisis de sensibilidad de cada una de las alternativas planteadas.

3.10 Sostenibilidad:

El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad de los beneficiarios del proyecto para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de la vida del proyecto, evaluados durante un horizonte dado. Así mismo, establece los compromisos de organización, cofinanciamiento y gestión que deben hacer los beneficiarios para desarrollar el proyecto. También se deben considerar los aspectos y arreglos institucionales para poder ejecutar el proyecto. En todos los casos se adjuntarán las actas, convenios, acuerdos, etc que pongan de manifiesto el compromiso de las instituciones públicas y privadas y sus representantes. La documentación llevarán las firmas correspondientes.

  - Evaluación de Impacto ambiental:

Se entiende como EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) a un proceso que identifica con antelación los impactos ambientales negativos y positivos que se generarán por la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto y sus componentes. La viabilidad ambiental es un punto importante, tanto como la viabilidad técnica, económica y social. La EIA constituye una herramienta que fortalece la toma de decisiones a nivel de políticas, planes, programas y proyectos, al incorporar variables que tradicionalmente no han sido consideradas, además debe desarrollarse de acuerdo a la magnitud y complejidad del proyecto.

Requerimiento del EIA Debe ser documentado y fundamentado en todas sus etapas, de tal manera que sea serio y confiable. Debe realizarse sobre la base de la globalidad de la actividad propuesta, por lo tanto debe ser único. Debe estar basado en un sistema pre-establecido con estándares de calidad ambiental. La etapa de revisión debe permitir la participación activa y directa para los diferentes actores protagónicos. Debe ser público y absolutamente transparente. Debe permitir un seguimiento del proyecto evaluado. Se debe elaborar un diagnóstico línea base, correspondiente al ambiente de influencia del proyecto. En un diagnóstico de línea base se debe describir el clima (temperatura, precipitación, humedad relativa y viento), calidad del aire, características geológicas y geomorfológicas, suelos, capacidad de uso del suelo, características hidrológicas, calidad del agua, vegetación natural, fauna silvestre. En parte esta información ya debió ser registrada al momento de desarrollar el diagnóstico del proyecto.

Metodología de Identificación de Impactos Las acciones ejecutadas a lo largo del horizonte de vida útil de un proyecto de inversión pública pueden producir efectos, positivos o negativos, en el medio físico y biológico, social, económico y cultural. Se debe describir las actividades que componen el proyecto, sobre todo aquellas que modifiquen o alteren las condiciones naturales iniciales. El listado de las acciones debe realizarse conforme los componentes del proyecto planteado en el Módulo de Identificación. Los impactos negativos se califican sobre la base de valores de magnitud, extensión y persistencia, así como la fragilidad del componente del componente ambiental afectado. Una vez listadas las acciones-impactos, será necesario otorgar una calificación para determinar los impactos más severos y los mas favorables. Asimismo, se deberá identificar los componentes del medio que requieren mayor atención durante la realización de las operaciones. Dada la diversidad de metodologías y el tipo de proyectos que se espera sean formulados, sólo será relevante la aplicación de cualquiera de las siguientes técnicas: Listas Pre-Fabricadas.- permite aplicar plantillas prefabricadas para proyectos del mismo tipo. Redes de Interacción.- permite realizar un análisis causa efecto de los impactos ambientales. Matriz de interacción (Matriz de Leopold).- permite identificar los impactos ambientales en orden de prioridad. A partir de la calificación se elabora un ranking de acuerdo a los impactos más significativos y una descripción de la forma como actúan en el medio natural. Se recomienda que el sistema de calificación para determinar los impactos utilice variables cualitativas (muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo). PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Para cada efecto ambiental significativo, calificado como impacto ambiental, se deberá plantear medidas para su prevención, corrección, mitigación y/o monitoreo. Estas medidas se presentan agrupadas por líneas de actividades o programas. Las medidas de prevención evitan que se presente el impacto o disminuyen su magnitud. Las medidas de corrección permiten la recuperación de la calidad ambiental del componente afectado luego de una determinada escala de tiempo. Las medidas de mitigación son propias para los impactos irreversibles y se orientan a atenuar los efectos consiguientes sobre el medio. Los costos de ejecutar tales estrategias o procedimientos deberán ser incorporadas en la estructura de costos presentada, para calcular el VAN social a efectos de que el proyecto garantice su rentabilidad social. NOTA.- Los costos ambientales forman parte de la inversión del proyecto, normalmente son considerados como un componente, dentro de la estructura de inversión.

  - Selección y Priorización de Alternativas

El criterio de decisión asumido para la selección de la mejor alternativa es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN) que en términos económicos es la más conveniente para la sociedad; permitiendo así que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades que al igual que este proyecto generen beneficios al estado.

3.13 Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

El marco lógico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El siguiente cuadro es un ejemplo de marco lógico. La información que se ingresa en las filas y las columnas es la siguiente:

Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, último nivel del árbol de medios y fines. Esto se obtiene del módulo de identificación.

Fila 2: Cambio que generará el proyecto o el objetivo central a su término. Esto se obtiene del módulo de identificación.

Fila 3: Líneas de acción del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene del módulo de identificación.

Fila 4: Acciones o actividades para alcanzar los medios fundamentales.

Columna 1: Relaciona los objetivos con cada fila: el fin, el propósito, productos y actividades respectivamente.

Columna 2: Indicadores de verificación del cumplimiento de los objetivos propuesto en la primera columna. Se deben establecer especificar metas y años en que se lograrán dichas metas.

Columna 3: Fuentes de información necesarias para la construcción de los indicadores propuestos en la segunda columna.

Columna 4: Supuestos fuera de control del proyecto, de los cuales depende el éxito de lo propuesto en la primera columna.

|  | RESUMEN DE OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN | Objetivo de Desarrollo | Indicadores de impacto | Fuente de Indicadores del OD | Supuestos para el desarrollo |
| PROPOSITO | Objetivo Central | Indicadores de efectos | Fuente de Indicadores del OC | Supuestos para el logro de OD |
| COMPONENTES | Objetivos Específicos | Indicadores de producto | Fuentes para el monitores de productos | Supuestos para el logro de OC |
| ACCIONES | Principales acciones para cada producto | Costos del Proyecto Presupuesto | Fuentes para el monitores del presupuesto | Supuestos para el logro de los supuestos. |

Fin

MODULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones y Recomendaciones

Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar con relación al ciclo del proyecto.

Se debe incluir:

•	La definición del problema central.

•	Una priorización de las alternativas evaluadas, considerando:

•	El monto total de inversión requerido para cada una.

•	El CE o VANS estimado para cada una en el módulo de evaluación.

•	Un breve resumen de los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad.

•	Una breve descripción de las principales actividades y los resultados esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con el análisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.

4.2 Anexos

Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en este Perfil.

# Footnotes

Publicado por el Ministerio de Agricultura, Oficina General de Planificación Agraria.

Anexo SNIP – 05 Ministerio de Economía y Finanzas.

Ver Directiva No. 004-2002-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobada por Resolución Directorial No. 012-2002-EF/68.01. Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”: Lima, 22 de noviembre 2002.

Revisar la “Guía Metodológica para la Identificación. Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor”

Se debe asumir que el total del volumen de producción como parte de los beneficios del proyecto. Es decir, el 100% de la producción se destina al mercado.

Ver “Guía Metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de Asistencia Técnica” Oficina General de Planificación Agraria- Ministerio de Agricultura.

# Text boxes

MODULO II

Identificación

MODULO I Aspectos Generales

MODULO III

Formulación y Evaluación

Existen dos tipos de beneficios a lo largo del proyecto:

- Ingresos del Proyecto: son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto. Por ejemplo, en proyectos de infraestructura de riego, un ingreso del proyectos esta referido a la venta del agua por riego. Así se hará referencia a los Ingresos Incrementales del Proyecto, a la diferencia entre lo que se ganará por la venta de servicios y lo que actualmente se gana por ese concepto

Nota: La venta de agua podrá ser considerada sólo en caso que la tarifa de agua considere la amortización de las inversiones. Si solamente considera cubrir la operación y mantenimiento de la infraestructura ya no constituye ingreso del proyecto.

- Ingresos netos por la venta de productos: esta referido al Valor Neto de la Producción Agropecuaria, que es el monto producto de la producción vendida. El Valor Bruto de la Producción Incremental mide el diferencial de ingresos producto de la puesta en marcha del proyecto.

COSTOS INCREMENTALES

COSTOS SIN PROYECTO

COSTOS DEL PROYECTO

- Estudios

- Infraestructura

- Equipamiento

- Operación

- Mantenimiento

- Capacitación

- Asistencia Técnica

MODULO IV

Conclusiones